## 17 dic 2025 | Revisión de moto

Participantes:

Notas

- Se eligió a Railway como la plataforma para realizar el despliegue de la aplicación.

- Algunos participantes no cumplieron con el objetivo de dockerizar la aplicación, por lo tanto se hizo la anotación de lo mismo.

- Se determinó seguir con el uso de IONIC como framework de frontend.

- Jose Manuel será el encargado de la asignación de las tareas en el equipo.

Tareas

- Felix Camilo, Ferne, Jose Gabriel y revisarán los diseños de Figma.

- Jose Manuel designará tareas a partir del trello.

- Kevin Mosquera recogerá los fondos, configurará, y hará las cosas necesarias para desplegar en railway.

- Ferney tiene que enviar a Kevin las credenciales para el manejo del servicio de  correos